BidHamr

Projektstatus & Dokumentation

Opdateret: September 2026

Filip Jeppesen  |  jeppesenfilip1@gmail.com

# 1. Hvad er BidHamr?

BidHamr er en dansk C2C-auktionsplatform hvor privatpersoner kan sælge og købe brugte varer via tidsbegrænsede auktioner. Inspireret af eBay og DBA, med fokus på transparens og sikkerhed.

Domæne: bidhamr.dk

Stack: Next.js 14 + Supabase + Expo (React Native)

Hosting: Vercel Hobby (auto-deploy fra GitHub main)

Email: Resend — noreply@bidhamr.dk (DKIM verificeret)

Betaling: Stripe Customer Balance (wallet-model)

# 2. Forretningsmodel & Gebyrer

- 5% sælgergebyr af slutpris

- 5% købergebyr af slutpris

- 3% returretsforsikring (frivillig tilkøb)

- Min. gebyr: 20 kr — Maks. gebyr: 250 kr

## Wallet-model

Brugere SKAL deponere penge i BidHamr-wallet via Stripe FØR de kan byde. Eliminerer tabte handler og giver platformen kontrol over transaktionsflowet.

## Anti-snipe (2 minutter)

Bud inden for de sidste 2 min. forlænger auktionen med 2 min. Ingen øvre grænse. Sikrer fair budgivning.

# 3. Teknisk Opsætning

## Repository & Deploy

- GitHub: FLIPPER-1122/Bidhamr → Vercel auto-deploy ved push til main

- DNS: One.com → A-record 216.198.79.1 → Vercel → SSL automatisk

## Miljøvariabler på Vercel

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL + NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY — kun server-side (API routes, cron)

- RESEND_API_KEY

- CRON_SECRET — beskytter /api/cron/* endpoints

- NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://bidhamr.dk

## Supabase tabeller

- users — profil, saldo, MitID verificeret, rolle (Chef/Admin/Medarbejder/Bruger)

- auctions — titel, billeder, startbud, slutdato, status, vinder_id

- bids — auktion_id, bruger_id, beløb, tidsstempel

- trades — handel oprettet ved auktionsafslutning (status, sporingsnummer)

- messages — realtids-chat inden for en handel

- favorites — brugers gemte auktioner

- reports — anmeldte opslag

# 4. Feature-status

| Feature | Status | Noter |
| --- | --- | --- |
| bidhamr.dk på Vercel | Færdig | A-record via One.com |
| GitHub → Vercel auto-deploy | Færdig | FLIPPER-1122/Bidhamr |
| Supabase database + RLS | Færdig | Alle tabeller og policies |
| Brugerprofiler + MitID (Criipto) | Færdig | Verificering ved oprettelse |
| Auktionsoprettelse | Færdig | Billeder, kategorier, startbud |
| Budgivning + anti-snipe (2 min) | Færdig | Realtid via Supabase Realtime |
| Wallet (Stripe Customer Balance) | Færdig | Deponering krævet før bud |
| Wallet saldo i navigation | Færdig | Vises i topbar for indloggede |
| Favoritter (hjerte-ikon) | Færdig | Gemt lokalt + Supabase sync |
| Cron: auktioner lukkes auto | Færdig | Hvert 5. min via vercel.json |
| Handler oprettes ved afslutning | Færdig | cron → trades + emails |
| Mine handler (oversigtsside) | Færdig | Køber og sælger ser deres handler |
| Chat i handel (realtid) | Færdig | messages tabel + Supabase Realtime |
| Sporingsnummer upload (sælger) | Færdig | "Send pakke"-knap |
| Resend email integration | Færdig | noreply@bidhamr.dk DKIM ok |
| Waitlist + bekræftelsesmail | Færdig | Landing page coming-soon |
| Password reset flow | Færdig | Virker på bidhamr.dk |
| Admin dashboard | Færdig | Service role key korrekt |
| Admin: sæt bruger saldo | Færdig | Til testformål |
| Rapport/anmeld-system | Delvist | Grundstruktur klar |
| Sager-siden (admin handler) | Mangler | NÆSTE opgave |
| Behandlede rapporter slettes 48t | Mangler | Cron auto-delete |
| Auktioner slettes 48t v. afhentning | Mangler | Cron auto-delete |
| Cookie-banner | Mangler | Lovpligtigt ved lancering |
| Navigation menu forbedring | Mangler | Topbar-organisering |
| Expo mobilapp (bidhamr-fresh) | Delvist | Grundstruktur klar, app-features mangler |

# 5. Auktionsflow (efter auktion slutter)

Trin 1 — Cron (hvert 5. min)

Vercel cron → /api/cron/afslut-auktioner (kræver CRON_SECRET). Kalder Supabase RPC "afslut_udloebne_auktioner" → status = afsluttet.

Trin 2 — Handel oprettes

Auktioner med vinder → ny række i "trades" med status "afventer_betaling". Email til køber OG sælger via Resend.

Trin 3 — Mine handler

/mine-handler viser aktive handler. Sælger uploader sporingsnummer via "Send pakke"-knap. Chat mellem parterne i realtid.

Trin 4 — Frigivelse (TODO)

Køber bekræfter modtagelse → beløb frigives til sælgers wallet minus gebyrer. 48t efter → auktion slettes automatisk.

# 6. Resterende opgaver (prioriteret)

1. Sager-siden

Admin-overblik over aktive handler og tvister. Admin kan gribe ind.

2. Behandlede rapporter slettes efter 48t

Cron job auto-sletter behandlede rapporter.

3. Auktioner slettes 48t efter afhentning

Holder databasen ren. Kombineres med frigivelsesflowet.

4. Cookie-banner

Lovpligtigt. Anbefaling: Cookiebot eller CookieYes (gratis tier).

5. Navigation menu forbedring

Bedre rækkefølge og organisering af links i topbar.

6. Expo mobilapp

GPS swipe-flow, kamera-scan og invitér-en-sælger er app-only features der mangler.

# 7. Vigtige regler & noter

- GIT: Al kode pushes MANUELT af Filip — Claude skriver kode men pusher aldrig selv

- SERVICE ROLE KEY må aldrig eksponeres klient-side — kun i API routes og cron

- Vercel Hobby er gratis — opgradér til Pro ved skalering (~$20/md)

- Metro-fix: @opentelemetry/api stubbet i metro.config.js (Expo app)

# 8. Adgange

- GitHub: FLIPPER-1122

- Email: jeppesenfilip1@gmail.com

- Vercel: FLIPPER-1122/Bidhamr

- One.com: DNS for bidhamr.dk

- Resend: noreply@bidhamr.dk (DKIM ok)

- Supabase: projektdashboard via supabase.com